臺中市政府○○局工程督導委員紀錄表
(簡任層級以上人員工程督導作業或外聘委員督導專用表)
標案名稱
督導日期
一、品質管理制度
Ａ、工程主辦單位、專案管理廠商、監造單位(二級品管) / （請督導主辦人員及單位主管督導情形，專案管理單位契約執行情形，監造單位監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工督導考核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / (一)、監造單位品質管理制度[必要檢核項目] / 1.□抽查(年/月/日) 抽査紀錄表，監造單位檢驗停留點抽査(驗)確實。 / 2.□材料設備送審管制總表格式符合規定，材料設備送審管制落實。 / 3.□材料(檢)試驗管制總表格式符合規定，材料檢(試)驗管制落實。 / 4.□其他優點： / 缺點： / (一)、監造單位品質管理制度[必要檢核項目] / 1.抽查(年/月/日) 等監造報表： / □未落實填寫監造報表：□未落實填寫工程進行情況；□未落實填寫監督依照設計圖說及核定施工圖說施工；□未落實填寫查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）；□其他 。 / 2.施工抽査(驗)表格格式及紀錄未落實：(缺失編號4.02.03.04) [L,M,S] / 抽查(年/月/日) 等抽査紀錄表： / □抽查標準未訂定性、定量標準□抽查紀錄未落實紀載，實際抽查值未確實量化；□抽查紀錄結果與工地現場不符，例如： / 。 / □監造單位檢驗停留點檢查不確實，如 。 / 3.材料設備送審管制總表格式及管制未落實：(缺失編號4.02.03.04) [L,M,S] / □材料設備送審管制總表管制不確實，管制項目不完整；□預定送審及實際送審日期未確實填寫管制；□送審資料未確實登載；□其他缺失如 。 / 4.材料(檢)試驗管制總表格式及管制未落實：(缺失編號4.02.03.04) [L,M,S] / □材料(檢)試驗管制總表未確實將契約規定檢(試)驗材料納入管制；□材料(檢)試驗管制總表抽樣日期及數量未確實登載；□材料(檢)試驗管制總表累積進場數量及累計抽樣數量未確實登載；□材料(檢)試驗管制總表抽試驗結果未確實登載；□其他缺失如 。 / 5.□監造技師未親自赴現場實地查核施工品質；□無督察紀錄留存。(4.02.14.04)[L,M,S] / 6.□其他監造單位缺失(請督導委員參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並標註缺失編號)：
Ｂ、承攬廠商(一級品管) / （請督導品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點：承攬廠商品質管理制度[必要檢核項目] / 1.□抽查(年/月/日) 工程品管自主檢查表，例如 檢查項目，檢查標準有量化値且有容許誤差值，實際檢查值落實定性定量紀載。 / 2.□承攬廠商對材料檢(試)驗對檢（試）驗報告判讀完整。 / 3.□材料設備送審管制總表格式符合規定，材料設備送審管制落實。 / 4.□材料(檢)試驗管制總表格式符合規定，材料檢(試)驗管制落實。 / 5.□專任工程人員(主任技師或主任建築師)，落實工程督察，如(年/月/日) 並填具督察紀錄表，記錄表填寫完整確實。(□無專任工程人員則免填) / 6.□其他優點： / 缺點： / 承攬廠商品質管理制度[必要檢核項目]： / 1.抽查(年/月/日) 施工日誌：(缺失編號4.03.03)[L,M,S] / □進度填報不符實際；□未落實施工取樣試驗及結果之紀錄；□重要事項未落實記錄(如主辦機關督導、監造督導、技師督察等)；□其他 。 / 2.抽查(年/月/日) 工程自主檢查表：(缺失編號4.03.04)[L,M,S] / □檢查標準未訂量化値(如僅寫依圖說)及容許誤差值；□實際檢查值未定性、定量紀錄。 / 3.承攬廠商對材料檢(試)驗對檢（試）驗報告□未判讀；或□判讀無標註規範值；或□未簽押判讀日期。(4.03.05)[L,M,S] / 4.材料設備送審管制總表格式及管制未落實：(缺失編號4.03.05)[L,M,S] / □材料送審管制總表管制不確實，管制項目不完整；□預定送審及實際送審日期未確實填寫管制；□送審資料未確實登載；□其他缺失如 。 / 5.材料(檢)試驗管制總表格式及管制未落實：(缺失編號4.03.05)[L,M,S] / □材料(檢)試驗管制總表未確實將契約規定檢(試)驗材料納入管制；□材料(檢)試驗管制總表抽樣日期及數量未確實登載；□材料(檢)試驗管制總表累積進場數量及累計抽樣數量未確實登載；□材料(檢)試驗管制總表抽試驗結果未確實登載；□其他缺失如 。 / 6.□專任工程人員(主任技師或主任建築師)未落實督察工程，□無督察紀錄表；或□督察紀錄表紀錄未詳實。(缺失編號4.03.11.06)[L,M,S] (□無專任工程人員則免填) / 7.□其他承攬廠商品質管理制度缺失(請督導委員參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並標註缺失編號)：
二、施工品質
混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、結構體、裝修、雜項等 / 優點：(請督導委員具體紀錄施工品質優點之施工項目、位置等，例如2樓甲梯混凝土完成面平整，無鐵絲鐵件等雜物) / 施工品質[必要檢核項目]： / 1.□抽查 □結構物尺寸或□材料設備之規格符合規定。 / 2.□抽查 無漏水現象。(□無漏水之相關施工項目) / 3.其他承攬廠商施工品質優點： / 缺點：(請督導委員依據施工進度及項目，參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並請標註缺失編號)。 / 施工品質[必要檢核項目]： / 1.□抽查 □結構物尺寸或□材料設備之規格與設計圖不符。(缺失編號5.07.01.01)[L,M,S] / 2.□抽查 有漏水現象。(缺失編號5.07.01.07)[L,M,S] / (□無漏水之相關施工項目) / 3.□其他施工品質缺失(請督導委員參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並標註缺失編號)： / 材料設備檢驗與管制： / 優點：(請督導委員具體紀錄材料檢驗與管制之優點，例如抽査108年○月○日氯離子含量試驗，紀錄完整且有完整判讀等) / 材料設備檢驗與管制[必要檢核項目]： / □混凝土抗壓強度試驗紀錄，或□檢驗頻率，或□內容符合規定。(□無混凝土施工項目) / 2.□鋼筋抗彎及抗拉試驗紀錄，或□檢驗頻率，或□內容符合規定。(□無鋼筋施工項目) / 3.其他優點： / 缺點：(請督導委員依據施工進度及項目，參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並請標註缺失編號) / 材料設備檢驗與管制[必要檢核項目]： / □無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□內容不符規定。(缺失編號5.10.01.04)[L,M,S] (□無混凝土施工項目) / □鋼筋無抗彎及抗拉試驗紀錄，或□檢驗頻率不足(缺失編號5.10.02.01)[L,M,S] / (□無鋼筋施工項目) / □其他材料設備檢驗與管制缺失(請督導委員參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並標註缺失編號)： / (三) 安全衛生 / 優點：(請督導委員具體紀錄安全衛生之優點，例如2樓整體工地整潔；或施工架與結構體超過30公分處均設置有防護網等) / 安全衛生[必要檢核項目]： / 1.□於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或□符合規定(□工地無高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分) / 2.□落實執行交通維持及安全管制措施基本內容。 / 3.□其他安全衛生優點： / 缺點：(請督導委員依據施工進度及項目，參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並請標註缺失編號) / 安全衛生[必要檢核項目]： / 1.□於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或□未符合規定。(缺失編號5.14.01.01)[L,M,S] / (□工地無高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分) / 2.□無交通維持及安全管制措施基本內容，或□未落實。(缺失編號5.15.01)[L,M,S] / 3.□其他安全衛生缺失(請督導委員參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並標註缺失編號)：
三、施工進度：
預定進度： ；實際進度： ；異常說明：
四、施工品質尺寸抽測或材料抽驗：請督導委員針對已完成施工項目進行尺寸抽測或材料抽驗，原則抽測(驗)三處(項)，並確實記錄抽測之施工項目、量測位置、設計尺寸、實際量測尺寸等，並初判是否符合規範；材料抽驗部分則俟試驗報告由品管人員及監造單位本權責判讀。
[必要檢核項目] / 1.施工品質尺寸之抽測： / (1)施工項目： ；量測位置： 。 / 設計尺寸： ；實際量測尺寸： 。 / 初判是否符合設計及規範： 。 / (2)施工項目： ；量測位置： 。 / 設計尺寸： ；實際量測尺寸： 。 / 初判是否符合設計及規範： 。 / (3)施工項目： ；量測位置： 。 / 設計尺寸： ；實際量測尺寸： 。 / 初判是否符合設計及規範： 。 / 2.(1)材料取樣項目： ；取樣位置： ； / 材料取樣數量： ；設計規範值： 。 / (2)材料取樣項目： ；取樣位置： ； / 材料取樣數量： ；設計規範值： 。 / (3)材料取樣項目： ；取樣位置： ； / 材料取樣數量： ；設計規範值： 。
五、其他建議 / 1.含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。 / 2.含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。 / 3.其他相關建議。

督導委員簽名：

填表說明：
1. 督導委員請參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並標註缺失編號。
2. 本表各項優、缺點請加以具體說明。
3. 工程督導時，若有其他尚待釐清或專業人員須移送相關主管機關處置之處，或對受督導工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。