附件5

監造會議報告

(第 次)

工程名稱：
監造單位：
承攬廠商：
中華民國 年 月 日

報 告 事 項

一、工地施工概況
二、施工進度
三、計畫書與材料設備送審情形
四、施工品質管制執行情形
五、安衛環保交維執行情形
六、討論事項
一、工地施工概況
1.截至本次會議前兩週施做項目
2.本次會議後兩週預計施做項目
◎進度表（承攬廠商）
二、施工進度
1.開工日：O；原契約預定竣工日：O；最末次核准展延後竣工日：O
2.累計工期：O；剩餘工期：O
3.截至本次會議預定進度：O %；實際進度：O %
4.落後原因檢討與解決對策
◎歷次展延工期總表（監造單位）
三、計畫書與材料設備送審情形
1.計畫書送審現況檢討
2.材料設備送審現況檢討
◎計畫書送審管制總表（監造單位）
◎材料設備送審管制總表（監造單位）
四、施工品質管制執行情形
1.施工抽查情形說明
2.材料設備進場查驗及檢試驗情形說明
3.施工品質及材料設備不合格事項追蹤
4.監造單位內外部稽核情形說明
5.其他
◎施工抽查統計表（監造單位）
◎材料設備進場查驗統計表（監造單位）
◎材料設備檢試驗管制總表（監造單位）
◎不合格事項追蹤管制總表（監造單位）
◎稽核執行情形總表（監造單位）
五、安衛環保交維執行情形
1.現階段安衛環保交維注意事項提示
2.安衛環保交維不合格事項追蹤
3.其他
◎安衛環保交維督導統計總表（監造單位）
六、討論事項
1.各單位提案討論
2.會議結論列管事項追蹤
3.契約圖說疑義處理情形說明
4.其他
◎會議結論列管事項追蹤表（監造單位）
◎契約圖說疑義處理情形追蹤表（監造單位）
歷次展延工期總表
項次	展延事由	契約條款	展延日數	展延後總工期及預定竣工日	教育局核准日期文號	備註

◎填寫開工至本次會議前1日。

計畫書送審管制總表(分項計畫書全部列出)
項次	分項計畫名稱	預定送審日期	第1次送審日期	第2次送審日期	第3次送審日期	第4次送審日期	審查核准日期	備註

◎填寫開工至本次會議前1日。

材料設備送審管制總表(材料設備送審全部列出)
項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料（ˇ）					審查日期	備註
							協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期

◎填寫開工至本次會議前1日。

施工抽查統計表
項次	施工抽查項目	抽查次數	抽查結果		備註
			符合	不符合

◎本表填寫前次會議至本次會議前1日

材料設備進場查驗統計表
項次	日期	材料設備進場項目	本次進場數量	查驗結果		累計進場數量	是否取樣試驗	備註
				符合	不符合

◎本表填寫前次會議至本次會議前1日
材料設備檢試驗管制總表(材料設備檢試驗全部列出)
項次	契約詳細表項次	契約 / 數量	進場 / 日期	抽樣 / 日期	規定抽（取）樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱		進場 / 數量	抽樣 / 數量		累積抽樣數量

◎填寫開工至本次會議前1日。

不合格事項追蹤管制總表(施工品質、材料設備、安衛環保交維分別列表)
項次	不符合事項報告表編號	檢查日期	矯正改善及預防措施完成日期	預定追蹤日期	結案日期	備註

◎填寫開工至本次會議前1日。

稽核執行情形總表
項次	稽核項目	稽核次數	稽核結果		備註
			符合	不符合

◎填寫開工至本次會議前1日。

安衛環保交維督導統計總表
項次	督導項目	督導次數	督導結果		備註
			符合	不符合

◎本表填寫前次會議至本次會議前1日

會議結論列管事項追蹤表
項次	列管事項	權責單位	辦理情形	列管依據	備註(繼續列管/解除列管)
				O年O月O日會議紀錄

◎填寫歷次會議中列管事項尚未同意解除之事項。

契約圖說疑義處理情形追蹤表
項次	契約圖說疑義事項	設計監造單位說明	疑義提出日期	備註
			O年O月O日OO

◎填寫歷次契約圖說疑義尚未釋疑之事項。

進度表格式