臺中市政府○○局工程督導紀錄表
工程名稱及地點
主辦工程單位					監造廠商
承攬廠商					相關廠商
督導人員					督導日期	年 月 日 時
工程執行進度		預定 / 進度	﹪	實際 / 進度	﹪	估驗 / 進度	﹪
督 / 導 / 重 / 點 / 項 / 目	一、承商及監造單位品質文件記錄管理（如材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、監造單位抽(查)驗紀錄表、承攬廠商自主檢查、監造報表、施工日誌、缺失改善追蹤等） / 督導情形： / 監造單位[必要檢核項目] / 1.抽查(年/月/日) 等監造報表： / 監造報表(□是；□否)落實填寫；(□是；□否)落實填寫工程進行情況；(□是；□否)落實填寫監督依照設計圖說及核定施工圖說施工；(□是；□否)落實填寫查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）；(□是；□否)落實填寫重要事項紀錄(如主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)；□其他 。 / 2.施工抽査(驗)表格格式及紀錄是否落實： / 抽查(年/月/日) 等抽査紀錄表： / 抽査紀錄格式(□是；□否)符合核定之監造計畫格式；抽查標準(□是；□否)有訂定性、定量標準；抽查紀錄(□是；□否)落實紀載，實際抽查值(□是；□否)確實量化；□抽查紀錄結果與工地現場(□是；□否)相符，例如： 。 / □監造單位檢驗停留點檢查(□是；□否)確實；□監造單位隨機抽查(□是；□否)落實。 / 3.其他監造單位缺失： / 承攬廠商[必要檢核項目] / 1.抽查(年/月/日) 施工日誌： / 進度填報(□是；□否)符合實際；工地材料管理(□是；□否)落實填寫；(□是；□否)落實施工取樣試驗及結果之紀錄；重要事項(□是；□否)落實記錄(如主辦機關督導、監造督導、技師督察等)；□其他 。 / 2.抽查(年/月/日) 工程自主檢查表： / 自主檢查表格式(□是；□否)符合契約或品質計畫製作綱要格式；檢查標準(□是；□否)訂量化値及容許誤差值；實際檢查值(□是；□否)定性、定量紀錄。 / 3.承攬廠商對材料檢(試)驗驗報告(□是；□否)完成判讀；或□判讀(□是；□否)標註規範值；或(□是；□否)簽押判讀日期。 / 4.其他承攬廠商品質管理制度缺失：
	二：安衛環境管理（如工程告示牌、圍籬、交通錐、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔、工地環境衛生等） / 督導情形： / 安全衛生[必要檢核項目]： / 1.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，(□是；□否)設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或(□是；□否)符合規定。(□工地無高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分) / 2.交通維持及安全管制措施基本內容(□是；□否)落實。 / 3.其他安全衛生缺失：
	三、結構設備施工品質（如混凝土完成面品質、鋼筋間距及綁紮情形、模板品質及完成面平整度及美觀性等） / 督導情形： / 施工品質[必要檢核項目] / 1.抽查 □結構物尺寸(□是；□否)符合；或□材料設備之規格與設計圖(□是；□否)符合。 / 2.抽查 (□是；□否)有漏水現象。(□工地無漏水相關施工項目) / 3.其他施工品質缺失：
	四、施工品質尺寸抽測或材料抽驗：請督導人員針對已完成施工項目進行尺寸抽測或材料抽驗，並原則抽測(驗)三處(項)，確實記錄抽測之施工項目、量測位置、設計尺寸、實際量測尺寸等，並初判是否符合規範；材料抽驗部分則俟試驗報告由品管人員及監造單位本權責判讀。 / [必要檢核項目] / 1.施工品質尺寸之抽測： / (1)施工項目： ；量測位置： 。 / 設計尺寸： ；實際量測尺寸： 。 / 初判是否符合設計及規範： 。 / (2)施工項目： ；量測位置： 。 / 設計尺寸： ；實際量測尺寸： 。 / 初判是否符合設計及規範： 。 / (3)施工項目： ；量測位置： 。 / 設計尺寸： ；實際量測尺寸： 。 / 初判是否符合設計及規範： 。 / 2.(1)材料取樣項目： ；取樣位置： ； / 材料取樣數量： ；設計規範值： 。 / (2)材料取樣項目： ；取樣位置： ； / 材料取樣數量： ；設計規範值： 。 / (3)材料取樣項目： ；取樣位置： ； / 材料取樣數量： ；設計規範值： 。 / 五、其他（如居民反應、鄰房處理、變更設計需求、施工障礙、開工宣導等） / 督導情形：
對承商指示事項		指示事項： / 缺失改善期限：限定 年 月 日前提報					承商簽名
對監造單位 / 指示事項		指示事項： / 缺失改善期限：限定 年 月 日前提報					監造簽名
主辦單位參與人員(簽名)：
其他參與人員(簽名)：
承辦人員： 股長： 正工程司： 科長：

  備註：本表適用於工程委外監造，工程主辦機關主管或承辦人員工地現場督導使用。