修改【累計預定施工進度%】-範例1
案 件 編 號 ：112DD00100
案 件 名 稱 ：廁所改善工程
提報機關單位：總務處
提 報 日 期 ：112年11月30日

本府標案管考系統-預定進度修正表
年度月份	累計預定施工進度% / （修正前） 市府系統	累計預定施工進度% / （修正後） 修跟工程會一樣 或者參考施工日誌 或者改您想修改的內容
112年十月	17%	17%
112年十一月	0%	30%
112年十二月	58%	58%
113年 一月	80%	50%

說明：
一、為與工程會系統進度一致。欄位部分列出要修改部分提供即可
二、請本府標案管考系統人員協助辦理系統進度修正。

承辦人職章：	總務主任職章：	校長 職章：

核章後請將此修正對照表掃描上傳本府標案管考系統→【相關檔案上傳】選”修改施工進度”欄位

表格上傳-教圖

上傳後請撥研考會04-22289111#21312汪小姐 ，通知已將申請表上傳，並告知系統案號，汪小姐就會幫您修改百分比%。
案 件 編 號 ：112DD00169
案 件 名 稱 ：廁所案
提報機關單位 ：總務處
提 報 日 期 ：113年3月8日

本府標案管考系統-預定/實際修正表
年度月份	累計預定施工進度% / （修正前） 市府系統	累計預定施工進度% / （修正後） 修跟工程會一樣	累計實際施工進度% / （修正前） 市府系統	累計實際施工 進度% / （修正後） 修跟工程會一樣
112年12月	20	10	20	10.78
113年01月	30	15	30	16
113年02月	40	22	40	24.2
113年03月	50	32.50	45	33.11
113年04月	60	35.54	55	36.17
113年05月	70	45
113年06月	80	50

一、為與工程會進度一致。欄位部分就需修改部分提供即可
二、請本府標案管考系統人員協助辦理系統進度修正。

承辦人職章：	總務主任職章：	校長 職章：

核章後請將此修正對照表掃描上傳本府標案管考系統→【相關檔案上傳】選”修改施工進度”欄
聯絡研考會04-22289111分機21312汪小姐，告知已將申請單上傳，並告知案號，修改事宜。