臺中市政府採購稽核小組109年4月份 / 書面稽核（電子文件）稽核情形一覽表
序號	稽核日期	相關法令依據/解釋函(令)/錯誤行為態樣	稽核結果（含發現缺失）
1	109.04.01	「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）	本案招標公告及決標公告預算金額欄位載明為146,951元，惟預算金額是否公開欄位載明為否，請澄明。
2	109.04.07	1.政府採購法第6條 / 2.「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）	1.招標公告「履約期限」欄位載明「至工程發包日止」，惟契約第7條規定「乙方應於108年12月31日內完成規劃設計工作」，兩者不一致，核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形，請澄明。 / 2.本案決標日期為108年12月25日，惟契約第7條規定「乙方應於108年12月31日內完成規劃設計工作」，僅有不到一週之履約期間，是否符合政府採購法第6條公平合理之原則，建請澄明。
3	109.04.07	「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）	1.招標公告「廠商資格摘要」欄位資格文件列有「押標金之單據」，惟投標須知第26點規定無押標金，兩者不一致，核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形，請澄明。 / 2.投標須知第19條規定廠商應遞送「企劃書1式3份」，惟投標廠商文件審查表規定為「服務建議書3份」，兩者用語不一致，建請改進。 / 3.本案投標須知採用工程會最新版本，惟刪減多處內容，導致部分應於投標須知中載明之項目漏未載明，例如第11條規定：「本採購不適用我國締結之條約或協定，外國廠商不可參與投標。但我國廠商所供應財物或勞務之原產地得為外國者。」並未依範本規定一併列明國家或地區，另廠商是否應繳納履約保證金、保固保證金等亦未訂明，爾後宜依工程會範本確實訂明相關規定。
4	109.04.06	「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）	1.招標公告「投標文字」欄位載明為「正體中文」，惟投標須知第26點第1款規定投標文件使用文字為「中文（正體字），但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文」，兩者不一致，核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形。 / 2.契約第18條第2項第3款（1）規定：「二位仲裁人經選定之次日起30日內，由□雙方共推；□雙方選定之仲裁人共推（由機關於招標時勾選）第三仲裁人為主任仲裁人。」漏未勾選。
5	109.04.06	1.行政院公共工程委員會94年3月25日工程企字第09400092310號函 / 2.「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）	1.以下核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形： / 招標公告「收受投標文件地點」與投標須知第75點規定不一致。 / 招標公告「廠商資格摘要」欄位僅依投標須知第60點規定填列應附具之證明文件，未填列基本資格營業項目及代碼，建請改進。 / 招標公告「是否採行協商措施」欄位載明為否，惟投標廠商評審須知第5點序位法（一）規定略以：「未達70分者不得列為協商及議價對象…」，且第6點第3項載有「本機關保留本案於無法評定符合需要廠商時，得參考政府採購法第56條及第57條規定，就所有評審項目採行協商措施之權利。」，前後不一致。 / 投標廠商評審須知第4點評審項目有關「本次活動詳細報價表」評審子項內容與評分表項次3評分內容不一致。 / 2.本案總標單預列減價欄位，建請參酌行政院公共工程委員會94年3月25日工程企字第09400092310號函說明二略以，建議爾後招標文件勿預列減價欄位，以免造成投標廠商誤填及審標爭議之規定。 / 3.契約第17條第2項第3款（1）規定：「二位仲裁人經選定之次日起30日內，由□雙方共推；□雙方選定之仲裁人共推（由機關於招標時勾選）第三仲裁人為主任仲裁人。」漏未勾選。
6	109.04.01	「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）	1.以下核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形： / 招標公告「收受投標文件地點」與投標須知第74點規定不一致。 / 本案為公開開標案件，惟投標須知第29點填列不公開開標之依據。 / 投標須知第57點規定得採行協商措施，惟採行協商措施得更改之項目漏未勾選，請澄明。 / 投標須知第24點（6）規定「服務建議書」1式6份，惟第73條第1項第3款規定「企劃書」：6份，另投標廠商文件審查表項目列有「服務建議書」6份，工作計畫邀標書第3項第2點載明「企劃書」一式6份，相關用語前後不一致，建請改進。 / 2.投標須知第22點是否允許廠商提出替代方案漏未勾選；第63條規定投標廠商之標價有下列情形之一為投標文件內容不符合招標文件之規定，漏未勾選（1）或（2），請改進。 / 3.契約書第2條第1項第9款規定，廠商提供之車輛車齡應在5年以內，惟工作計畫邀標書五（三）4規定車齡不得逾出廠10年，兩者不一致，請澄明。 / 4.契約第17條第2項第3款（1）漏未勾選主任仲裁人之選定方式，另同條第4項本府採購申訴審議委員會分機有誤(正確為23600)，請改進。
7	109.04.01	1.「政府採購公告及公報發行辦法」第12條第1項第4款及第6款 / 2.「政府採購錯誤行為態樣」一、（九） / 3. 「政府採購錯誤行為態樣」一、（四）	1.以下核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形： / 本案投標須知未採用工程會最新範本-1090102版。 / 招標公告「收受投標文件地點」與投標須知第79點規定不一致。 / 招標公告「履約期限」建請依契約第7條內容填列。 / 2.本案109年2月7日更正公告，「是否異動招標文件」欄位填列「是」，惟未見登載招標文件變更、補充、釋疑事項或其摘要，核與「政府採購公告及公報發行辦法」第12條第1項第4款及第6款有間。 / 3.設計圖說圖號1，一般施工規定說明第3項載明：「本工程圖面及估價所標示之任何工程項目，均依實作實銷方式修正，不得異議…。」，核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（四）之情形。 / 4.契約第15條之1未勾選，惟同條第1項第2款（11）勾選■其他：化糞池整修工程含維護廁所各管道通暢及使用功能正常，似有前後不一致之情形，請澄明本案廠商是否應依本條規定辦理相關事項。 / 5.設計圖圖號5施工範圍載明包括土方開挖…廢土運棄等，且單價分析表第1頁壹、一、3有關設施打除及廢棄物運棄部分，備註欄位載明「合法運棄證明」，惟契約第9條第23項有關營建土石方之處理方式並未載明，建請澄明。 / 6.設計圖圖號4、5規定透水磚材料抗壓強度、透水係數及施工槽體抗拉強度、抗曲強度等相關品質規範，惟契約附錄4第1點須檢（試）驗之項目並未列有相關品質檢驗項目，建請澄明。
8	109.04.15	1.行政院公共工程委員會89年3月16日工程稽字第89006952號、90年11月27日工程稽字第90046660號及100年7月21日工程企字第10000260990號函 / 2.「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）	1.以下核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形： / 本案投標須知未採用工程會最新範本- 1090323版。 / 招決標公告「辦理方式」欄位登載「自辦」採購，惟投標須知第11點記載「依採購法第40條代辦採購者，洽辦機關名稱及地址：臺中市新社區公所…」，二者不一致。 / 2.投標須知第83點「檢舉受理單位」欄位未載明受理廠商檢舉之採購稽核小組、法務部調查局或機關所在地調查站處之相關資訊。
9	109.04.17	1.「政府採購錯誤行為態樣」一、（九） / 2.「機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣」二、(七)	1.以下核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形： / 本案投標須知未採用工程會最新範本- 1090323版。 / 招標公告之投標文字填列「正體中文」；惟招標公告「附加說明」欄位載有「3、投標文件使用文字：為中文(正體字)，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文。」及「投標須知」第26點之投標文件使用文字為「中文（正體字），但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文」。 / 2.招標公告「履約期限」欄位填列「依據招標文件」，核有「機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣」二、(七)情形。
10	109.04.17	1.行政院公共工程委員會89年3月16日工程稽字第89006952號、90年11月27日工程稽字第90046660號及100年7月21日工程企字第10000260990號函 / 2.「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）	1.以下核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形： / 本案契約書未採用工程會最新範本- 109.01.22版。 / 招標公告載明本案不採行協商措施；惟投標廠商評審須知五、補充說明及規定(三)載明：「本機關保留本案於無法評定符合需要廠商時，得參考政府採購法第56條及第57條規定，就所有評審項目採行協商措施之權利。」。 / 招標公告開標時間載明：「109/02/10 14:00」；惟投標須知第26點載明：「民國109年2月10日下午2時30分。」。 / 招標公告收受投標文件地點載明：「臺中市○○區○○路○○號」；惟投標須知第74點載明：「臺中市○○區○○國民小學總務處」。 / 2.投標須知第78點「檢舉受理單位」欄位未載明受理廠商檢舉之採購稽核小組、法務部調查局或機關所在地調查站處之相關資訊。
11	109.4.20	1.行政院公共工程委員會89年3月16日工程稽字第89006952號、90年11月27日工程稽字第90046660號及100年7月21日工程企字第10000260990號函 / 2.「政府採購錯誤行為態樣」一、（九） / 3.「政府採購錯誤行為態樣」一、（四）	1.以下核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形： / 依據行政院公共工程委員會108年6月3日工程企字第1080100449號函，投標廠商聲明書業已更新，惟招標文件所提供者仍為舊版(107.12.13版本)。 / 招標公告開標地點載明：「二樓會議室」；惟投標須知第27點載明：「本校會議室」。 / 招標公告載明本案不採行協商措施；惟投標須知第57點載明：「無法決標時是否得參考採購法第56條規定採行協商措施：是；採行協商措施得更改之項目：全部評審項目。」及投標廠商評審須知五、補充說明及規定(三)載明：「本機關保留本案於無法評定符合需要廠商時，得參考政府採購法第56條及第57條規定，就所有評審項目採行協商措施之權利。」。 / 2.本案招標文件內容載有「不得異議」類此用語，核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（四）情形，分述如後： / 投標須知補充說明肆、四、(一)載有「廠商應依學校所同意之菜單供應食材。…，廠商不得異議。」。 / 投標須知補充說明肆、四、(五)載有「為確保食品衛生安全…，學校得要求廠商更換供應商，廠商不得異議。」。 / 投標須知補充說明肆、八載有「廠商不得將承包業務，以一部份或全部轉讓或為債務之抵押品…，廠商不得異議。」。 / 3.投標須知第78點「檢舉受理單位」欄位未載明受理廠商檢舉之採購稽核小組、法務部調查局或機關所在地調查站處之相關資訊。 / 4.投標須知第12點記載受理廠商履約爭議調解為「臺中市政府採購申訴審議委員會」，其中所載傳真有誤，正確應為「04-22542611」，請改進。
12	109.04.21	1.行政院公共工程委員會89年3月16日工程稽字第89006952號、90年11月27日工程稽字第90046660號及100年7月21日工程企字第10000260990號函 / 2.「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）	1.以下核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形： / 本案於108/05/31刊登招標公告，契約書應使用工程會「107.09.20」範本，請改善。 / 依據行政院公共工程委員會108年6月3日工程企字第1080100449號函，投標廠商聲明書業已更新，惟招標文件所提供者仍為舊版(104.1.27版本)。 / 招標公告開標地點載明：「臺中市○○區○○路二段○○號」；惟投標須知第28點載明：「本校東棟自然教室」。 /  招標公告收受投標文件地點載明：「臺中市○○區○○路二段○○號」；惟投標須知第79點載明：「臺中市○○區○○路○○號，本校總務處。」。 / 2.投標須知第83點「檢舉受理單位」欄位未載明受理廠商檢舉之採購稽核小組、法務部調查局或機關所在地調查站處之相關資訊。 / 3.投標須知第13點漏未載明「受理廠商申訴或履約爭議調解之採購申訴審議委員會」名稱、地址及電話，應記載臺中市政府採購申訴審議委員會聯絡資訊。
13	109.04.22	1.「政府採購錯誤行為態樣」一、（九） / 2.「政府採購錯誤行為態樣」一、（四）	1.招標公告投標文字載明：「正體中文」；惟投標須知第26點投標文件使用文字載明：「中文(正體字)，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文。」，核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形。 / 2.圖號SO-01材料設備規格送審及檢試驗注意事項第6點載有「未經同等品審查通過之相關材料設備…，不得異議。」，核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（四）情形。
14	109.04.22	1.行政院公共工程委員會94年3月25日工程企字第09400092310號函 / 2.「政府採購錯誤行為態樣」一、（九） / 3.「政府採購錯誤行為態樣」一、（四）	1.本案於108/05/02刊登招標公告，契約書應使用工程會「108.01.22」範本，核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形。 / 2.圖號AO-2施工圖補充說明第17點載有「放樣時須會同設計師確認…，承包商施作不得異議。」，核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（四）情形。 / 3.本案標單預列減價欄位，建請參酌行政院公共工程委員會94年3月25日工程企字第09400092310號函說明二略以，建議爾後招標文件勿預列減價欄位，以免造成投標廠商誤填及審標爭議之規定。