審計部臺中市審計處審核通知
機關名稱：臺中市政府
審核事項：勞務採購案件辦理情形
審核結果：
查明處理事項
  1. 部分勞務採購履約照片涉有不實等異常情事，允應於契約妥為訂定相關規範，以維採購品質
依據採購契約要項第26點第1項規定，工程採購契約應對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準，廠商並應執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任。第2項規定，財物或勞務採購需經一定履約過程，而非以現成財物或勞務供應者，準用前項之規定。經查貴府所屬機關辦理勞務採購情形，核有：1.觀光旅遊局辦理111及112年度觀光遊憩區等環境清潔維護及綠美化採購，不同日期之履約照片雷同，或履約照片上並無標示拍攝日期，無法確認實際施作日期，契約規定未盡周延；2.水利局辦理110年度抽水站等保養操作及管理採購，廠商逾契約規定期限始提報履約資料，或部分照片似非履約當日拍攝；3.養護工程處辦理109年度中央公園綠美化敦化路以南採購（第2次後續擴充）及112年度中央公園綠美化敦化路以南採購，施工前後之履約照片非同處且施工後照片拍攝時間早於施作前或顯示未確實完成清潔改善等情事。以上顯示各該機關辦理清潔等勞務採購，或契約未妥為規定履約照片應標示拍攝日期、時間、GPS地點，或未嚴謹審核履約照片，致有未確實履約情事，允宜督促所屬機關學校於契約中明定廠商須提供履約照片原始檔案、照片檔案格式及解析度，並加強履約管理，以維採購品質。
  1. 公共設施維護管理資訊填報資料未盡完整
依據公共設施維護管理資訊公開作業要點第4點第3項規定略以，主管機關在地方為直轄市政府。第5點第3項規定：「主管機關督導所屬（轄）傳送公共設施維護管理資訊之情形，並定期彙整其維護管理資訊公布於其機關網頁。」經查貴府填報於行政院公共工程委員會公共設施維護管理資訊公開系統計有232件公共設施，其中以貴府建設局填報150件最多，水利局填報34件次之，惟經查詢建設局網站僅公開108至110年度所完成道路新建工程案件，並無後續年度案件資訊；水利局網站僅公開抽水站及水資源回收中心等資料，並未有其他水利設施等資訊（如邊坡、滯洪池、水閘門及污水處理廠等），核與上開規定不符。允應督促所屬機關學校覈實填報，以維公開資訊完整性及正確性。